# 项目立项包

order-service / order-export · v1

Repository · order-service

Change summary · 建立企业订单导出项目的标准化立项包。

Definition hash · 64c833e86ffad34393ed0d2e5aa869409202973544498b46f3a0c88c9e41d067

Planning session · planning-order-export-001

Created · 2026-07-30 10:00 UTC by product-director

# 追踪矩阵

| ID | Requirement | Architecture | API | Test | Deployment | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | 运营人员可按授权范围导出订单。 | 总体设计 | 契约范围 | 验收测试 | 发布前提 | covered |
| REQ-002 | 导出任务必须可追踪。 | 总体设计 | 契约范围 | 验收测试 | 发布前提 | covered |

# 交付物

# PRD · 订单导出 PRD

定义可审计、可限流的订单导出能力。

## 目标与价值

- 运营人员可按授权范围导出订单。

- 导出任务必须可追踪。

### References

plan_standard:S1

# ARCHITECTURE · 订单导出架构方案

采用异步任务隔离大批量导出对在线交易的影响。

## 总体设计

- API 创建导出任务，Worker 生成文件，对象存储提供短期下载。

### References

plan_standard:S1

# API · 订单导出 API 与契约

记录任务创建、状态查询和授权下载契约。

## 契约范围

- 所有端点复用企业身份、项目授权和审计机制。

### References

plan_standard:S1

# TEST · 订单导出测试方案

以业务验收、权限边界和容量基线形成发布证据。

## 验收测试

- 验证授权范围、任务状态、过期下载和重复请求。

### References

plan_standard:S1

# DEPLOYMENT · 订单导出部署与回滚方案

通过既有流水线分阶段发布。

## 发布前提

- 迁移、配置、容量和回滚演练全部通过。

### References

plan_standard:S1

# MONITORING · 订单导出监控方案

覆盖任务成功率、排队时间、生成耗时和失败原因。

## 指标与告警

- 告警必须包含责任人、处置手册和升级路径。

### References

plan_standard:S1

# RISK · 订单导出风险与决策记录

记录容量、隐私和下载凭证风险。

## 风险与决策

- 使用异步队列、结果过期与一次性下载凭证降低风险。

### References

plan_standard:S1

# 产物评审记录

| Artifact | Seq | Decision | Reviewer | Reviewed at | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prd | 1 | approve | product-director | 2026-07-30 11:00 UTC | 范围、验收标准和非目标已经确认。 |
| architecture | 1 | request_changes | tech-lead | 2026-07-30 12:00 UTC | 上线前补充队列容量压测证据。 |